ANEXO IV

1. Nos casos de Obras e serviços de engenharia, deverá o processo ser instruído

com:

a) Medição assinada pelo responsável técnico da Contratada, devidamente ratificada pelos fiscais da obra, previamente constituídos;

b) Memória de cálculo correlata à medição que se pretende adimplir;

c) Cronograma físico-financeiro;

d) Plantas e demais documentos congêneres, se for o caso;

e) Ordem de Início;

f) Ordem de Paralização e/ou Ordem de Reinício, quando houver;

g) Ordem de Constituição da Comissão de Fiscalização;

h) Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo, quando for o caso;

i) Comprovante de pagamento da ART do responsável técnico da Contratada;

j) Cópia dos instrumentos contratuais (contrato Administrativo, Termo Aditivo e/ou Apostilamento);

k) Diário de obra;

l) Relatório fotográfico;

2. Nos casos de serviço comum/continuado, deverá o processo ser instruído com:

a) Relatório gerencial de acompanhamento da execução contratual, devidamente Subscrito pelos membros da Comissão de fiscalização, onde reste identificado o Serviço executado, sua adequação ao objeto licitado (contido no Termo de Referência), empenhado e contratado, especialmente acerca da quantidade, Qualidade, especificações técnicas, prazos de entrega e validade, identificação dos Usuários atendidos e os dias e locais de execução, certificados técnicos e de Agência reguladora, demais individualizações;

b) Relatório de ocorrência e cronograma físico-financeiro, se houver;

c) Cópia do instrumento contratual e demais instrumentos congêneres subsequentes ou cópia da publicação do extrato contratual vigente;

d) Cópia do Ato Administrativo que constituiu a comissão de fiscalização do Contrato Administrativo;

e) Cópia da Ordem de Serviço;

f) Relatório fotográfico e/ou documentação complementar (amostras, relatórios de sistema, mídia magnética ou impressa/gravada, etc.), se houver;

g) Relatório contendo o saldo contratual do(s) serviço(s) contratado(s);

h) Relatório contendo o saldo do empenho a ser liquidado bem como o histórico de pagamentos e empenhos anteriores;

Nos casos específicos, deverão ainda observar as seguintes recomendações:

I-Serviço de coleta de resíduo sólido e hospitalar (Lixo):

a) Controle de pesagem;

b) Mapa de apropriação dos resíduos junto ao aterro;

c) Cópia das competentes licenças ambientais;

II - Os serviços de locação de veículo automotor:

a) Boletim Diário de Uso de Veículo – BDV: Relatório específico contendo a quilometragem inicial e final por dia utilizado, com a respectiva consolidação ao final do período de medição;

b) Relatório acerca das ocorrências, manutenções, substituições, quando realizadas:

c) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);

d) Relatório fotográfico atualizado dos veículos contendo as identificações visuais oficiais, placa e odômetro;

III - Serviço de publicidade:

a) Planos de mídia aprovados pelo gestor contratual;

b) Entrega de todos os produtos originados da execução contratual, para fins de arquivo e acervo;

c) Relatório operacional e discriminado da Contratada informado os valores dos serviços aprovados pelo plano de mídia, os valores das comissões e o valor do faturamento da Contratada;

IV- Locação de máquinas/equipamentos medidos por horas produtivas/improdutivas:

a) Identificação da quantidade de máquinas/equipamentos utilizados no período;

b) Relatório dos aparelhos de GPS e Horimetro das máquinas/equipamentos;

c) Relatório dos serviços realizados, discriminando as horas produtivas e improdutivas;

d) Documento de propriedade da máquina/equipamento

e) Ordens de serviços, discriminando o serviço realizado, data, hora e local da prestação;

3. Nos casos de locações imobiliárias, deverá o processo ser instruído com:

a) Solicitação de pagamento, consignando no bojo da mesma a correta identificação do imóvel e do credor, a habilitação do credor ou preposto ou representante legal, a competência do aluguel, o valor, o número do contrato administrativo de origem, devidamente ratificada pelos fiscais do contrato;

b) Declaração do gestor e da comissão de fiscalização do contrato de locação, consignando a destinação do imóvel objeto da locação, sua disponibilidade, o estado de conservação físico do imóvel, a competência do aluguel, o valor e o credor/locador;

c) Cópia da publicação do extrato do instrumento contratual vigente;

d) cópia do Ato Administrativo que constituiu a comissão de fiscalização do contrato;

4.Nos casos de entrega de material, deverá o processo ser instruído com:

a) Relatório gerencial (Termo de Recebimento) de acompanhamento da execução contratual, devidamente subscrito pelos membros da Comissão de fiscalização, contendo identificação do material entregue, o local e data de entrega, sua adequação ao objeto licitado (contido no Termo de Referência), empenhado e contratado, especialmente quanto a quantidade, qualidade, especificações técnicas, prazos de entrega e validade. Certificados técnicos e de agência reguladora, e demais individualizações;

b) Cópia do instrumento contratual ou cópia da publicação do extrato contratual, onde reste identificado o objeto licitado o valor contratado, as quantidades e especificações;

c) Cópia do Ato Administrativo que constituiu a comissão de fiscalização do Contrato Administrativo;

d) Cópia da Ordem de Fornecimento;

e) Relatório fotográfico;

f) Declaração disposta no anexo V dessa Instrução Normativa, se for o caso;

5. Nos casos de precatório/RPV, deverá o processo ser instruído com:

a) Cópia da petição inicial do processo que gerou o precatório/RPV;

b) Decisão judicial que originou o pagamento do precatório/RPV;

c) Guia de depósito judicial;

d) Manifestação da Procuradoria Geral sobre o pagamento e seu valor;